Задание 1. Выбор целевого международного рынка

Выбранный рынок: Казахстан.

Целевые города на первом этапе: Алматы и Астана.

Обоснование:

высокий уровень проникновения смартфонов и цифровых сервисов;

русский язык широко используется в школах, семьях и бизнесе — локализация дешевле;

много частных школ, образовательных центров и семей с детьми 7–15 лет;

дружественная среда для российских IT-команд, проще открыть компанию и работать с партнёрами;

можно быстро провести пилот и проверить B2B2C-модель;

Казахстан можно использовать как тестовый рынок перед Узбекистаном и Кыргызстаном.

Задание 2. Адаптация продукта под Казахстан

Продукт: виртуальный питомец, который развивается, когда ребёнок учится, и грустит, когда отвлекается.

Интерфейс:

казахский язык как обязательная локализация для школ и госсегмента;

опционально английский;

простая родительская панель: время учёбы, прогресс, отчёты, уведомления;

Маркетинг:

коммуникация для родителей: «ребёнок учится дольше, а вы видите прогресс»;

Instagram/TikTok, родительские блогеры, школьные чаты;

партнёрства с частными школами и образовательными центрами;

акцент на безопасность, родительский контроль и эмоциональную привязанность к питомцу.

Ценовая политика:

freemium: базовый питомец бесплатно;

premium: около 1 500–2 000 KZT/мес или годовой тариф со скидкой;

семейный тариф

Платежи и поддержка:

оплата картами, Apple Pay/Google Pay;

подключение локального платёжного провайдера;

поддержка на русском и казахском;

WhatsApp/Telegram для родителей;

onboarding для школ.

Задание 3. Стратегия международного расширения

Внедрение через частные школы, образовательные центры и локального партнёра.

Этапы:

1. Подготовка, 0–2 месяца

регистрация ТОО в Казахстане или работа через локального партнёра;

юридическая проверка по детским данным и рекламе;

локализация на русский и казахский;

подключение платежей и поддержки.

2. Пилот, 2–5 месяцев

2–3 частные школы или образовательных центра в Алматы;

50–100 семей;

сбор обратной связи от родителей и школ.

3. Запуск, 5–9 месяцев

публикация расширения для Казахстана;

партнёрства с родительскими блогерами;

первые B2B-контракты со школами;

участие в образовательных мероприятиях.